|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ** БОРАЙ РАЙОНЫМУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢҠАЙЫНЛЫҠ АУЫЛ СОВЕТЫАУЫЛ БИЛӘМӘҺЕХАКИМИӘТЕ 452971,Ҡайынлыҡ ауылы, Йәштәр урамы,7  т.(34756)2-43-48,Adm\_kainlik@mail.ru |  | РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАНАДМИНИСТРАЦИЯСЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯКАИНЛЫКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТМУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАБУРАЕВСКИЙ РАЙОН 452971,д.Каинлыково,ул.Молодежная,7  т.(34756)2-43-48,Adm\_kainlik@mail.ru |

БОЙОРОҠ РАСПОРЯЖЕНИЕ

03 март 2015й. №3 03 марта 2015г.

**О подготовке населенных пунктов, хозяйственных строений, мостов,**

**и других сооружений к безаварийному пропуску паводка 2015 года**

Во исполнение Распоряжения Правительства Республики Башкортостан №146-р от 12 февраля 2015 года, распоряжения Главы Администрации муниципального района Бураевский район №96 от 27.02.2015 года в целях обеспечения своевременной и качественной подготовки гидротехнических сооружений, мостов, коммунально-энергетических сетей, инженерных коммуникаций, организаций к пропуску ледохода и подъему уровня рек в период весеннего половодья на территории муниципального района Бураевский район в 2015 году, а так же защиты населения и сохранения материальных ценностей на затапливаемых территориях:

1. Утвердить:

состав противопаводковой комиссии сельского поселения, согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению;

план мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории сельского поселения Каинлыковский сельсовет муниципального района Бураевский район в 2015 году, согласно приложению №2 к настоящему распоряжению;

план по проведению весеннего половодья в 2015 году согласно приложению № 3 к настоящему распоряжению.

1. Предложить руководителям хозяйств, организаций и учреждений:
   * на период прохождения паводка на местах создать противопаводковые комиссии, аварийные бригады во главе первых руководителей, разработать на каждом учреждении и организации, хозяйстве планы мероприятий по пропуску весеннего паводка;

- во время прохождения ледохода и максимального уровня паводковых вод организовать круглосуточное дежурство из числа ответственных работников.

1. Рекомендовать руководителям хозяйств, учреждений и организаций сельского поселения осуществить мероприятия по безаварийному пропуску весеннего паводка на гидротехнических сооружениях.
2. Предложить руководителям учреждений и организации, хозяйства:
   * выделить по заявкам противопаводковой комиссии сельского поселения технику (транспортные, землеройные, погрузочные машины) для проведения мероприятий по обеспечению сохранности муниципального и иного имущества.
3. Рекомендовать руководителям учреждений и организаций, хозяйства сельского поселения обеспечить до начала паводка выполнения мероприятий по предотвращению затопления и порчи имущества, загрязнения водоемов.
4. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

Глава сельского поселения М. М. Фазлыев

|  |
| --- |
| Приложение № 1  к распоряжению главы сельского  поселения Каинлыковский сельсовет  муниципального района Бураевский район  от 3 марта 2015 года № 3 |

**С О С Т А В**

**противопаводковой комиссии сельского поселения**

1. Фазлыев М.М. - глава администрации СП Каинлыковский сельсовет муниципального района Бураевский район, **председатель комиссии**;

1. Ганиев И.М. - председатель ХСПК «Каинлык» (по согласованию), **заместитель председателя комиссии;**
2. Хасанова З.М. - управделами администрации, **секретарь комиссии**;

**Члены комиссии**:

1. Фазылбеков А. Ф. – зав склад СХПК «Каинлык» (по согласованию);
2. Юзлекаев Р. Н. - директор МОБУ СОШ д.Каинлыково (по согласованию);
3. Гадельшина Г. Р. - фельдшер Кулаевского ФАП (по согласованию);
4. Давлетгараева Г. Г. - фельдшер Каинлыковского ФАП (по согласованию);
5. Шакирова Л. Н. - фельдшер Карабаевского ФАП (по согласованию);
6. Насибуллин Х. Х - электромонтёр Бураевского РУС Бирского МУЭС ОАО "Башинформсвязь" (по согласованию);
7. Галиев Ш. Р. - УУП ОВД по Бураевскому району (по согласованию);
8. Фархутдинов И. Г. – слесарь Бураевского участка филиала "Бирскгаз" (по согласованию);
9. Насибуллин В. Ф. – ветврач Каинлыковского ветучастка (по согласованию);
10. Гайфуллин Р. Р. – мастер по добычи нефти и газа южарланский цех добычи нефти и газа НГДУ Арланнефть Башнефть Добыча (по согласованию);

Управделами администрации З. Хасанова

|  |
| --- |
| Приложение № 2  к распоряжению главы сельского  поселения Каинлыковский сельсовет  муниципального района Бураевский район  от 3 марта 2015 года № 3 |

**ПЛАН**

**мероприятий по проведению весеннего половодья**

**и пропуску ледохода на реках в 2015 году по сельскому поселению**

| **№**  **п/п** | **Наименование**  **мероприятий** | **Сроки**  **исполнения** | **Ответственные за исполнение** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Приказами по учреждениям создать противопаводковые комиссии и разработать план мероприятий | до 10.03.  2015 г. | Руководителям хозяйств, предприятий и организаций (по согласованию) |
| 2. | Определить объекты, материальные ценности и т.д., которые могут быть затоплены поводковыми водами, разработать планы предупредительных работ по каждому объекту | до 13.03.  2015 г. | Противопаводковая комиссия хозяйств, предприятий и организации (по согласованию) |
| 3. | Своевременно создать аварийные запасы материалов | до 16.03.  2015 г. | Противопаводковая комиссия хозяйств, предприятий и организации (по согласованию) |
| 4. | Провести инструктаж всех работников, работающих в зонах возможного затопления | до 13.03.  2015 г. | Руководителям хозяйств, предприятий и организаций (по согласованию) |
| 5. | Очистить от снега и льда кровли, водосточные воронки, отводы, канавы и отмостки зданий и сооружений производственных объектов, подвальные помещения и.т.д. | постоянно | Руководителям хозяйств, предприятий и организаций (по согласованию) |
| 6. | Проверить состояние мостов, водосточных труб, очистить от снега и наледи. | постоянно | Противопаводковая комиссия сельского поселения |
| 7. | Проверить состояние и постоянно следить за спуском воды с гидротехнических сооружений при паводке | до 13.03.2015г. и постоянно при паводке | Старосты деревень, депутаты Совета |

Управляющий делами сельского поселения З. М. Хасанова

|  |
| --- |
| Приложение № 3  к Плану мероприятий по безаварийному  пропуску весеннего половодья на территории сельского поселения  Каинлыковский сельсовет муниципального района Бураевский район  от 3 марта 2015 года №3 |

ИНФОРМАЦИЯ

о готовности к пропуску половодья потенциально опасных ГТС

по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Месторасположение (район, населенный пункт)** | **Наименование водотока** | **Объем, тыс. куб. м. площадь, га** | **Техническое состояние** | **Перечень выполненных работ** | **Готовность к пропуску половодья** |
| **1.** |  |  |  |  |  |  |
| **2.** |  |  |  |  |  |  |
| **3.** |  |  |  |  |  |  |
| **4.** |  |  |  |  |  |  |
| **5.** |  |  |  |  |  |  |