|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ** БОРАЙ РАЙОНЫМУНИЦИПАЛЬРАЙОНЫНЫҢҠАЙЫНЛЫҠАУЫЛСОВЕТЫАУЫЛБИЛӘМӘҺЕХАКИМИӘТЕ 452971,Ҡайынлыҡ ауылы, Йәштәр урамы, 7 т.(34756)2-43-48,Adm\_kainlik@mail.ru |  | РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАНАДМИНИСТРАЦИЯСЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯКАИНЛЫКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТМУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАБУРАЕВСКИЙ РАЙОН 452971,д.Каинлыково,ул.Молодежная, 7  т.(34756)2-43-48,Adm\_kainlik@mail.ru |

БОЙОРОК № 08 РАСПОРЯЖЕНИЕ

03 март 2022йыл 03 марта 2022 года

**О подготовке населенных пунктов, хозяйственных строений, мостов,**

**и других сооружений к безаварийному пропуску паводка 2022 года**

В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки гидротехнических сооружений, мостов, коммунально-энергетических сетей, инженерных коммуникаций, организаций к пропуску ледохода и подъему уровня рек в период весеннего половодья на территории сельского поселения Каинлыковский сельсовет муниципального района Бураевский район Республики Башкортостан в 2022 году, а также во исполнения Распоряжения Главы Администрации МР Бураевский район РБ № 63 от 01.03.2022 г. и защиты населения, сохранения материальных ценностей на затапливаемых территориях:

1. Утвердить:

- состав противопаводковой комиссии сельского поселения Каинлыковский сельсовет муниципального района Бураевский район Республики Башкортостан (Приложение № 1);

- состав комиссии по определению размера нанесенного материального ущерба при возникновении ЧС (Приложение № 2);

- план мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории сельского поселения Каинлыковский сельсовет муниципального района Бураевский район в 2022 году (Приложение № 3);

- план по проведению весеннего половодья в 2022 году по предприятиям сельского поселения (Приложение № 4).

1. Предложить руководителям хозяйств, предприятий и организаций расположенных на территории сельского поселения:
   * на период прохождения паводка на местах создать противопаводковые комиссии, аварийные бригады во главе первых руководителей, разработать на каждом предприятии и организации планы мероприятий по пропуску весеннего паводка;

- предложить директору МОБУ СОШ д.Каинлыково Юзлекаеву Р.Н. провести дополнительный инструктаж родителям и обучающимся по запрету выхода на лед.

1. Предложить руководителям организаций, предприятий:
   * выделить по заявкам противопаводковой комиссий технику (транспортные, землеройные, погрузочные машины) для проведения мероприятий по обеспечению сохранности муниципального и иного имущества.
2. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций обеспечить до начала паводка выполнения мероприятий по предотвращению затопления и порчи имущества, загрязнения водоемов.
3. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

**Глава сельского поселения М. М. Фазлыев**

|  |
| --- |
| Приложение № 1  к распоряжению главы сельского поселения Каинлыковский сельсовет  муниципального района Бураевский район  Республики Башкортостан  от 03 марта 2022 года № 08 |

**СОСТАВ**

**противопаводковой комиссии сельского поселения**

1. Фазлыев М. М. - глава сельского поселения, председатель комиссии;
2. Юзлекаев Р. Н. - директор МОБУ СОШ д. Каинлыково (по согласованию), заместитель председателя комиссии;
3. Ганиева Э. М. - управляющий делами администрации сельского поселения,

секретарь комиссии;

**Члены комиссии**:

1. Гадельшина Г. Р. - фельдшер Кулаевского ФАП (по согласованию);

2. Давлетгараева Г. Г. -фельдшер Каинлыковского ФАП (по согласованию);

3. Шакирова Л. Н. - фельдшер Карабаевского ФАП (по согласованию);

4. Тагиров Р. Н. - директор ООО «Каратамак» (по согласованию);

5. Гилемшин И. Л. - Глава К(Ф)Х ИП Гилемшин И. Л. (по согласованию);

6. Шакиров Д. Н. - Глава К(Ф)Х ИП Шакиров Д. Н., староста д. Бигиняево

(по согласованию);

7. Шамсияров М. Ф. - Глава К(Ф)Х ИП Шамсияров М. Ф. (по согласованию);

8. Шаехов А. Р. - УУП ОВД по Бураевскому району (по согласованию);

9. Фархутдинов И.Г. - слесарь Бураевского участка филиала "Бирскгаз"

(по согласованию);

10. Насибуллин В. Ф. - ветврач Каинлыковского ветучастка (по согласованию);

11.Гайфуллин Р.Р. - мастер по добычи нефти и газа южарланский цех добычи

нефти и газа НГДУ Арланнефть Башнефть Добыча (по согласованию);

12. Ситдиков Р.И. - староста д. Каинлыково (по согласованию);

13. Хазиев И. Р. - староста д. Саитбаево (по согласованию);

14. Фаздинова З. Н. - староста д. Карабаево (по согласованию);

15. Саетгалиева Ф. А.- староста д. Кулаево (по согласованию);

16. Фазылбиков А. Ф.- староста д. Сибирганово (по согласованию).

**Управляющий делами Э. М. Ганиева**

Приложение № 2

к распоряжению главы сельского поселения

Каинлыковский сельсовет

муниципального района Бураевский район

Республики Башкортостан

от 03 марта 2022 года № 08

**Состав комиссии**

**по оценке ущерба в результате ЧС вызванный паводком**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Ф.И.О.** | **Должность** | |
| **1.** | Фазлыев М.М. | Глава сельского поселения Каинлыковский сельсовет муниципального района Бураевский район | **Председатель комиссии** |
| **2.** | Сафин С.А. | Главный архитектор администрации муниципального района Бураевский район РБ (по согласованию) | **Член комиссии**  **(по согласованию)** |
| **3.** | Галинурова Э.М. | Главный специалист подразделения государственной статистики г.Бирск в Бураевском районе (по согласованию) | **Член комиссии**  **(по согласованию)** |
| **4.** | Хасанова Э.М. | Начальник Бураевского территориального участка Дюртюлинского филиала ГУП «БТИ РБ» (по согласованию) | **Член комиссии**  **(по согласованию)** |
| **5.** | Хабибуллина Э.Э. | Главный юрисконсульт администрации муниципального района Бураевский район РБ (по согласованию) | **Член комиссии**  **(по согласованию)** |
| **6.** | Фазылов И.К. | Ведущий специалист по вопросам ГО и ЧС Администрации муниципального района Бураевский район РБ (по согласованию) | **Член комиссии**  **(по согласованию)** |
| **7.** | Шамсияров Р.А. | Инспектор Янаульского межрайонного ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Башкортостан (по согласованию) | **Член комиссии**  **(по согласованию)** |
| **8.** | Ганиева Э. М. | Управляющий делами администрации сельского поселения Каинлыковский сельсовет муниципального района Бураевский район | **Член комиссии** |

**Управляющий делами Э. М. Ганиева**

|  |
| --- |
| Приложение № 3  к распоряжению главы сельского поселения  Каинлыковский сельсовет  муниципального района Бураевский район  Республики Башкортостан  от 03 марта 2022 года № 08 |

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**по безаварийному пропуску весеннего половодья**

**на территории сельского поселения Каинлыковский сельсовет муниципального района Бураевский район в 2022 году**

| **№**  **п/п** | **Наименование**  **мероприятий** | **Сроки**  **исполнения** | **Ответственные за исполнение** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработать план мероприятий и утвердить в противопаводковую комиссию сельского поселения по пропуску весеннего половодья | до 13.03.2022 г. | Глава сельского поселения, руководители хозяйств  (все по согласованию). |
| 2. | Назначить ответственных лиц на все гидротехнические сооружения, расположеннее на соответствующих территориях, в том числе за сооружения, на которые правоустанавливающие документы находятся на стадии оформления. | на период половодья | Глава сельского поселения,  собственники гидротехнических сооружений  (все по согласованию). |
| 3. | Провести обследование гидротехнических сооружений на территории сельского поселения, оценить их готовность к безаварийному пропуску половодья с составлением акта. Произвести полную сработку гидротехнических сооружений, находящихся в аварийном состоянии. Предоставить информацию об их готовности согласно приложения к настоящему плану. | до 31.03.2022 г. | Администрация СП,  старосты деревень, собственники гидротехнических сооружений  (все по согласованию). |
| 4. | Проверить готовность к пропуску половодья потенциальных источников загрязнения водных объектов, инженерных коммуникаций, мостов, дорог и других сооружений. Провести при необходимости ремонтные работы, очистить от снега кюветы и мостовые пролеты. | с  16.03.2022 г. | Администрация СП, Бураевское ДРСУ,  МБУ ДЖКХ «БуРай», руководители организаций,  предприятий, СПК (все по согласованию) |
| 5. | Проверить готовность сил и средств к проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. | с  16.03.2022 г | Администрация СП, руководители организаций,  предприятий, хозяйств,  (все по согласованию) |
| 6. | Организовать устройство временных водомерных постов для наблюдения за уровнем воды в реках, представляющих угрозу подтопления прилегающей территории населенных пунктов | до 20.04.2022 г. | Администрация СП, старосты деревень (все по согласованию) |
| 7. | Определить населенные пункты, складские хозяйства, животноводческие фермы, мосты и т.п. которые могут быть затоплены паводковыми водами, разработать план предупредительных и спасательных работ по объектам, организовать дежурства. | до 20.03.2022 г. | Администрация СП, руководители хозяйств  (по согласованию). |
| 8. | Провести инструктаж всех работников, задействованных на пропуске половодья. Организовать дежурства ответственных лиц. | с 16.03.2022 г. | Администрация СП, руководители хозяйств  (все по согласованию) |
| 9. | Обеспечить сохранность линии связи, электропередачи, заблаговременно закрепить и установить за ними систематические наблюдение в период половодья | с 16.03.2022 г. | РЭС (по согласованию),  РУЭС (по согласованию) |
| 10. | Завести в населенные пункты, с которыми может быть прервано сообщение, продукты питания, медикаменты, ГСМ, товары первой необходимости, корм для скота. | до 16.03.2022 г. | Администрация СП, старосты деревень (все по согласованию) |
| 12. | Создать на время половодья запасы топлива и материалов для обеспечения бесперебойной работы предприятий, находящихся в зоне затопления, а также продуктов и предметы первой необходимости, корм для скота. | до 23.03.2022 г. | Руководители хозяйств, предприятий и организаций  (по согласованию) |
| 13. | До начала паводка сделать инвентаризацию всей спасательной техники, отремонтировать и привести в пригодное для эксплуатации состояние | с 23.03.2022 г. | Администрация СП, руководители хозяйств и организации  (все по согласованию) |
| 14. | В целях поддержания экологического равновесия во время весеннего половодья провести инвентаризацию мест захоронения, скопления бытовых и промышленных отходов, навоза из ферм, животноводческих комплексов, минеральных и органических удобрений, ядохимикатов в населенных пунктах, АКХ, СКХ, организациях и предприятиях, берегах рек, озер и обеспечить своевременную их защиту или вывоз за пределы затопляемой зоны, провести работу по недопущению загрязнения и засорения водоемов. | до 20.03.2022 г. | Администрация СП,  ведущий спец. по ГО и ЧС,  главные агрономы и зоотехники хозяйств, руководители предприятий, организаций (все по согласованию), |
| 15. | Из животноводческих ферм, расположенных в зонах возможного затопления эвакуировать до начала половодья скот, птицу, фураж и ценное оборудование | до начала паводка | Отдел сельского хозяйства администрации МР, руководители хозяйств (по согласованию) |
| 16. | Для оказания помощи диким животным в зонах затопления провести мероприятия по их охране. | по мере необходимости | АУ «Бураевский лес»  (по согласованию) |
| 17. | Вести работу по охране общественного порядка в период половодья, организовать спасательные работы и противопожарные мероприятия. | на период половодья | Отдел МВД РФ по Бураевскому району, ПСЧ-72, Янаульский МОНД и ПР (все по согласованию) |
| 18. | Обеспечить устойчивую телефонную связь со всеми хозяйствами, предприятиями, организациями, учреждениями, местными администрациями. | постоянно | Бураевский РУС Бирского РУЭС  (по согласованию) |
| 19. | Ход половодья регулярно освещать на страницах сайта сельского поселения | постоянно | Управляющий делами АСП |
| 20. | Провести командно-штабную тренировку с отработкой вопросов оповещения населения об угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации и создания комиссии по возмещению населению ущербов от возможных чрезвычайных ситуаций в паводковый период. | до 20.03.2022 г. | Противопаводковая комиссия |
| 21. | Предоставление информации об уровнях рек с обустроенных временных водомерных постов в ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по РБ». | На период половодья с даты вскрытия рек ежедневно к 8.00 и 15.00 | Администрация СП, старосты деревень (по согласованию) |
| 22. | Предоставление информации о готовности сил и средств к безаварийному пропуску паводка | На период половодья еженедельно | Противопаводковая комиссия |
| 23. | Предоставление информации об обследовании и проверках гидротехнических сооружений. | В период паводка еженедельно, при возникновении аварийной ситуации- немедленно; сводную информацию представить 15.05.2022 г. | Управляющий делами АСП |
| 24. | Предоставление сводной информации о населенных пунктах, объектах и количестве населения, подпадающего в зону затопления и подтопления при гидродинамических авариях на ГТС | 20.03.2022 г. | Противопаводковая комиссия |
| 25. | Представить информацию по итогам пропуска половодья 2022 года с представлением данных о нанесенном ущербе. | до 05.06.2022 г. | Администрация СП,  собственники гидротехнических сооружений (по согласованию). |

**Управляющий делами Э. М. Ганиева**

Приложение № 4

к распоряжению главы сельского поселения

Каинлыковский сельсовет муниципального района

Бураевский район Республики Башкортостан

Республики Башкортостан

от 03 марта 2022 года № 08

**ПЛАН**

**мероприятий по проведению весеннего половодья**

**и пропуску ледохода на реках в 2022 году по сельскому поселению Каинлыковский сельсовет муниципального района Бураевский район**

| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятий** | **Сроки**  **исполнения** | **Ответственные за исполнение (все по согласованию)** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Приказами по предприятиям создать противопаводковые комиссии и разработать план мероприятий | до 20.03.2022 г. | Руководители предприятий, организаций (по согласованию) |
| 2. | Определить объекты, материальные ценности и т.д., которые могут быть затоплены поводковыми водами, разработать планы предупредительных работ по каждому объекту | до 20.03.2022 г. | Противопаводковые комиссии предприятий и организации |
| 3. | Своевременно создать аварийные запасы материалов | до 20.03.2022 г. | Руководители предприятий, организаций (по согласованию) |
| 4. | Провести инструктаж всех работников, работающих в зонах возможного затопления | до 20.03.2022 г. | Руководители предприятий, организаций (по согласованию) |
| 5. | Очистить от снега и льда кровли, водосточные воронки, отводы и отмостки жилых домов, кровли производственных объектов коммунального хозяйства, подвальные помещения и.т.д. | до 20.03.2022 г. | Руководители предприятий, организаций (по согласованию) |
| 6. | Проверить состояние домов, мостов, водосточных труб, очистить от снега и наледи, засыпать щебнем ямы на дорогах, завести гравий на перемываемые участки дорог. | до 20.03.2022 г. | Руководители предприятий, организаций (по согласованию) |
| 7. | Проложить отводные каналы для отвода талых вод вокруг ТП, РП, котельных, тепловых пунктов, провести внеочередной обход и осмотр ЛЭП 10-6-0,4 кв., расположенных в местности, прилагающейся к затоплению. | до 20.03.2022 г. | Руководители предприятий, организаций  (по согласованию) |
| 8. | Опубликовать на сайте сельского поселения и соцсетях предупреждение населению о повышенной опасности поражения электрическим током в весенний период половодья. | до 20.03.2022 г. | Администрация СП |
| 9. | Обеспечить полную готовность автотранспортной, погрузочно-разгрузочной, землеройной техники, откачивающие насосы и передвижные сварочные агрегаты. | постоянно | Руководители предприятий, организаций  (по согласованию) |

**Управляющий делами Э. М. Ганиева**

Приложение

к Плану мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории

сельского поселения Каинлыковский сельсовет

муниципального района Бураевский район

в 2022году

ИНФОРМАЦИЯ

о готовности к пропуску половодья потенциально опасных гидротехнических сооружений

по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Месторасположение (район, населенный пункт)** | **Наименование водотока** | **Объем, тыс. куб. м. площадь, га** | **Техническое состояние** | **Перечень выполненных работ** | **Готовность к пропуску половодья** |
| **1.** |  |  |  |  |  |  |
| **2.** |  |  |  |  |  |  |
| **3.** |  |  |  |  |  |  |
| **4.** |  |  |  |  |  |  |
| **5.** |  |  |  |  |  |  |